**Introduction**

Цель данного документа проверить работу сайта https://www.youtube.com/. Сайт ориентирован на потребителей определенной продукции.

**Test Items**

В данном тест плане проверяется работа следующих модулей сайта:

* продукция
* гарантия
* качество

**Features To Be Tested**

В тест плане проверяется работа следующих модулей:

* обратная связь
* тех поддержка
* оформление при заказе
* доставка
* продукция
* гарантия
* качество

**Features Not To Be Tested**

Список функциональностей и модулей в которые они входят:

* Личный кабинет;
* Мобильная версия сайта;
* Тестирование безопасности;
* Тестирование локализации.

**Approach**

Проверка работы модулей сайта проводиться с помощью ad hoc тестирования посредством тестирования black box.

В ходе тестирования используются следующие инструменты тестирования:

* Google Chrome версия: 89.0.4389.114
* Firefox версия: 87.0
* Microsoft Edge версия: 89.0.774.68
* Opera версия: 74.0.3911.75

Тестирование проводиться с использованием оперционой системы macOS Big Sur 11.7.1

Тестирование проводится усилиями одного человек.

**Item Pass**

Процесс тестирования будет завершен после того как будут выполнены следующие требования:

* ФИО
* контакт обратной связи (телефон, факс)
* email
* адрес доставка (индекс, город, улица, кв/дом)
* Защита персональных данных
* Политика конфиденциальности
* Политика прав потребителя
* Работа с всеразличными браузерами
* Работа с любой ОС

**Fail Criteria**

* наличие багов с серьезностью critical, blocker.

**Test Deliverables**

* Srs
* Test Plan
* Checklist
* Test cases

**Test Tasks**

Объем работ составляет 4,5 часa. Начало работ 30.10.23. 15:00. Окончание проведения работ: 30.10.23 17:30

Сроки выполнения: Checklist - 4 часа; Test cases - 12 часов.

**Environmental Needs**

- ПК - 1 шт.

- macOS Big Sur 11.7.1

- интернет с допустимой скоростью 1 - 100 Мбит/с

**Responsibilities**

Check list - QA1

Test cases - QA1

Srs - QA1

Test Plan - QA1

**Planning risk**

Проводящие тестирование имеют недостаточный уровень квалификации.

Возможные отключения электропитания или интернета при выполнении работ.

Сжатые сроки выполнения тестирования.

**Test Result**

Конечным итогом проведения тестирования должен стать оформленный конечный результат процесса тестирования в документе “Test Report” с описанными дефектами “Bug Reports”.